ИНФОРМАЦИЯ

о ходе работы капитального ремонта

МБОУ СОШ с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна.

Контракт по капитальному ремонту заключён 11 мая 2022 года с подрядной организацией ООО «ОНИКС», директор Ойдуп Б.С.

С 12 мая по 31 мая все демонтажные работы выполнены (полный демонтаж потолков, пола, окон)

В настоящее время работают 3 бригады из 14 человек (маляры-2, строители кровли- 8, пола-3, сварщик-1). Идут работы по установке потолочного перекрытия, установка стропил.  Начались штукатурные работы, именно по подготовке стен во внешней части объекта к штукатурке.

Вчера и сегодня был очередной завоз материалов.

Еженедельно с проверкой приезжают начальник Управления образования, представители кожуунной администрации и сумонной адинистрации.